HADILAO ONLINE - API PROGRESS HANDOVER

Bản bàn giao tiến độ (từ v10 lên v11) - Enterprise Stabilization

Version: v11 | Date: 2026-02-09 | Scope: Realtime + Inventory SoT/Drift + Observability + Smoke determinism

Thông tin nhanh

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Repo/Workspace | hadilao-online (pnpm workspace) |
| App | apps/api (Node.js + TypeScript + Express, Clean Architecture) |
| DB | MySQL 8 (schema: hadilao_online) |
| Redis | Khuyến nghị (realtime event bus/menu cache; Phase-1: session store + stock holds; drift control) |
| Smoke | pnpm smoke (newman) + realtime-sanity.mjs |
| Spec chủ chốt | Hadilao_Software_Design_Spec_v4_Enterprise (v4.0 - 2026-02-07) |

1. Trạng thái hiện tại (as-of 2026-02-09)

Mục tiêu phiên làm việc hôm nay: ổn định core-flow end-to-end (Reservation -> Session -> Cart), harden smoke để chạy lặp lại không phụ thuộc dữ liệu, và nâng cấp nền tảng theo SPEC v4 (Realtime/Inventory/Observability).

1.1 Snapshot kết quả

pnpm dev: server chạy ổn định, không còn bị hiểu sai flag boolean ("false" không còn bị parse thành true).

Reservation flow: Create -> Confirm -> Check-in đã qua; lỗi FK session_id khi check-in đã được fix.

Realtime: Redis event bus + Socket.IO bật ổn định (path /socket.io).

Inventory drift: job chỉ chạy khi STOCK_REHYDRATE_ENABLED=true (đã fix bug parse boolean).

Smoke: hiện đang fail ở bước Upsert Cart Item nếu DB không có stock (OUT_OF_STOCK 409). Đã có giải pháp deterministic restock để smoke luôn pass.

1.2 Tình trạng Smoke (Core Flow)

| Nhóm | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 00 - Client Auth (OTP) | PASS | Dev echo/fixed code OK |
| 00 - Admin | PASS | Admin login Bearer token OK; admin upsert từ script |
| 01 - Health | PASS | API reachable |
| 02 - Menu | PASS | List items OK (limit=50) |
| 03 - Reservation Flow | PASS | Create -> confirm -> check-in (opens sessionKey) |
| 04 - Cart + Order + Payment | RISK | Upsert Cart Item có thể 409 OUT_OF_STOCK nếu DB thiếu menu_item_stock |

1.3 Startup logging (đã redesign cho dễ đọc)

Thay vì nhiều log rời rạc (realtime_event_bus/socketio_enabled/stock_holds_enabled/api_listen), startup sẽ in 1 banner tổng hợp: HTTP URL, Redis/Socket trạng thái, và feature flags quan trọng. Mục tiêu: nhìn 5 giây là hiểu server đang chạy mode gì và bật/tắt gì.

2. Những việc đã làm hôm nay (chi tiết)

2.1 Fix dữ liệu & luồng Reservation check-in (FK session_id)

Lỗi gặp khi chạy realtime-sanity/smoke: MySQL FK fail fk_resv_session do table_reservations.session_id trỏ tới table_sessions.session_id nhưng code đã truyền nhầm sessionKey (UUID) hoặc giá trị không tồn tại. Đã vá repository markCheckedIn để resolve session_id đúng (nhận numeric session_id hoặc lookup từ session_key).

2.2 Fix cấu hình boolean ENV (exact behavior theo .env)

Bug root-cause: Boolean("false") == true khi dùng zod coerce boolean. Kết quả: STOCK_REHYDRATE_ENABLED=false và MAINTENANCE_JOBS_ENABLED=false vẫn chạy job. Đã sửa parser boolean để nhận đúng true/false/1/0/on/off/yes/no. Sau fix, job chỉ chạy khi flag bật thật.

2.3 Fix TypeScript strictness (exactOptionalPropertyTypes)

Sửa lỗi TS2375 (toErr: không trả stack: undefined) và TS2379 (SocketGatewayDeps: không truyền redis/adminAuditRepo với undefined). Áp dụng pattern: chỉ add field optional khi có giá trị thực.

2.4 Harden Smoke (deterministic) - xử lý OUT_OF_STOCK

Nguyên nhân smoke vẫn có thể fail: /menu/items trả stock_qty từ menu_items, nhưng SoT thực tế khi upsert cart là menu_item_stock.quantity. Giải pháp nhanh để smoke luôn pass trên local: trong reset-dev-state, restock deterministic cho branch mặc định (upsert menu_item_stock + sync menu_items.stock_qty).

2.5 Realtime sanity mini env + debug runbook

Tạo Postman environment mini cho realtime-sanity.mjs (baseUrl, socketPath, admin creds). Đã hướng dẫn các case thường gặp: INVALID_CREDENTIALS (admin password trong DB), ECONNREFUSED (server chưa listen), localhost vs 127.0.0.1.

3. Bám SPEC v4 - những điểm đã/đang đáp ứng

3.1 Phase 1 - Performance Patch

Redis session store (TTL) cho table_sessions: giảm load MySQL cho state/lock.

Redis stock holds + cleanup: tránh giữ lock DB; chuẩn bị nền cho atomic decrement (DECR/Lua).

Menu cache (Redis): giảm latency menu endpoints.

3.2 Phase 3 - Observability

Đã đi theo hướng structured logs + requestId (rid) xuất hiện trong log http. Bước tiếp theo theo SPEC: metrics/tracing đầy đủ (Prometheus/Grafana + OpenTelemetry).

4. Runbook (chạy lại local, cho người nhận bàn giao)

4.1 Commands

pnpm install (tại workspace root)

pnpm -C apps/api db:reset --yes (khuyến nghị trước khi smoke)

pnpm -C apps/api dev

pnpm -C apps/api smoke

4.2 Tạo/đặt lại admin user (nếu login fail 401)

Chạy trong apps/api:

pnpm admin:create admin admin123

4.3 Deterministic restock (để smoke pass chắc chắn)

Nếu smoke fail OUT_OF_STOCK (409) tại Upsert Cart Item: áp dụng patch deterministic restock hoặc chạy SQL restock dưới đây.

SQL restock (nhanh)

SET @branch := (SELECT branch_id FROM branches ORDER BY branch_id LIMIT 1);
SET @qty := 100;

INSERT INTO menu_item_stock (branch_id, item_id, quantity, last_restock_at)
SELECT @branch, mi.item_id, @qty, NOW()
FROM menu_items mi
WHERE mi.is_active = 1
ON DUPLICATE KEY UPDATE quantity = VALUES(quantity), last_restock_at = VALUES(last_restock_at);

UPDATE menu_items SET stock_qty = @qty WHERE is_active = 1;

5. Artifacts/patches đã tạo trong ngày

| Artifact | Mục đích | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| api_patch_v14_checkin_fk_fix_20260208.zip | Fix lỗi FK session_id khi admin check-in reservation | Đã confirm flow check-in trả 200 |
| api_patch_v15_env_boolean_fix_20260208.zip | Fix parse boolean ENV ("false" không còn bị hiểu là true) | Startup log không còn chạy job khi flag=false |
| api_patch_v16_smoke_pick_instock_20260208.zip | Harden smoke: pick item từ /menu/items với sample lớn hơn | Chưa đủ nếu DB stock thật sự = 0 |
| api_patch_v17_smoke_restock_deterministic_20260208.zip | Harden smoke: restock deterministic trong reset-dev-state | Khuyến nghị để smoke local pass ổn định |
| Hadilao_Realtime_Sanity_Mini.postman_environment.json | Env tối giản để test realtime-sanity.mjs | Sửa baseUrl thành 127.0.0.1 nếu gặp IPv6/localhost |

6. Known issues / rủi ro

SoT tồn kho đang là menu_item_stock, nhưng /menu/items có thể phản ánh stock_qty từ menu_items (dễ lệch).

Smoke phụ thuộc dữ liệu seed nếu không restock deterministic.

Realtime sanity cần socket.io-client và server phải chạy trước (ECONNREFUSED nếu không listen).

7. Next steps (ưu tiên cao, đúng roadmap SPEC v4)

P0 - Deterministic smoke: áp patch restock hoặc tích hợp restock vào db:reset/dev reset để CI local luôn pass.

P0 - Menu contract: thêm branchId + onlyInStock cho /menu/items (join menu_item_stock) để UI/smoke chọn theo stock thật.

P1 - Inventory atomic: chuyển checkout/hold sang Redis DECR/Lua (theo SPEC Phase 1), giữ reserved ledger + rehydrate drift metrics.

P1 - Realtime hardening: event versioning + seq per room + replay API/socket + idempotent client apply.

P2 - Observability: metrics chuẩn (latency/error/db) + request-id end-to-end + slow query logging + OTel tracing (SPEC Phase 3).