HADILAO ONLINE – BACKEND
Progress & Handover v12 (P1 Inventory Atomic – Redis Lua)

Date: 2026-02-09  |  Scope: Inventory Atomic Holds (Checkout/Hold), hardening cleanup + packaging
Repo: Monorepo workspace (root hadilao-online/)

# 1. Executive Summary

Bản v12 tập trung hoàn thiện P1 Inventory atomic theo SPEC: chuyển cơ chế giữ chỗ tồn kho sang Redis + Lua (atomic), tích hợp end-to-end với luồng Cart → Order/Checkout, và bổ sung hardening để tránh tình huống 'refund stock' khi checkout thành công nhưng consume hold thất bại do Redis/Network.

# 2. Deliverables

Codebase workspace sạch (không node_modules) + scripts/migrations/Postman smoke.

P1 Inventory atomic holds dùng Redis Lua: hold/release/consume theo variant thật (itemId + optionsHash + noteHash).

Cleanup expired holds an toàn: nếu cart đã CHECKED_OUT → consume (không hoàn stock); nếu chưa → release.

Hold-key TTL hardening: holdKey sống lâu hơn logical TTL để không mất qty trước cleanup.

# 3. P1 Inventory Atomic – Design & Flow (Redis Lua)

## 3.1 Redis keyspace (tóm tắt)

| Key | Type | Meaning |
| --- | --- | --- |
| stock:{branchId}:{itemId} | STRING | Available stock (db_qty - reserved). Lua DECR/INCR để giữ chỗ. |
| reserved:{branchId}:{itemId} | STRING | Tổng đang giữ chỗ (mọi cart). |
| hold:{cartKey}:{branchId}:{itemId}:{optionsHash}:{noteHash} | STRING | Qty giữ chỗ của 1 variant trong 1 cart. |
| holds:{cartKey} | SET | Danh sách holdKey của cart để release/consume nhanh. |
| holdidx | ZSET | Index các holdKey theo expireAtMs để cleanup/GC. |

## 3.2 Luồng nghiệp vụ (E2E)

- Cart Upsert (add/update qty): Use-case UpsertCartItem gọi stockHold.setDesiredQty() trước DB update. Lua script đảm bảo atomic: nếu thiếu stock → trả OUT_OF_STOCK; nếu đủ → DECR stock + INCR hold + INCR reserved.

- Cart Remove / Reduce qty: RemoveCartItem/UpsertCartItem (qty giảm) gọi setDesiredQty(desiredQty nhỏ hơn) để INCR stock tương ứng và giảm reserved.

- Cart Abandon / Session Close: CloseTableSession mark cart ABANDONED + stockHold.releaseCart(cartKey): release tất cả holds, hoàn stock.

- Checkout: CreateOrderFromCart → MySQLOrderCheckoutService tạo order + decrement SoT trong MySQL (UPDATE ... WHERE quantity>=qty). Sau commit: stockHold.consumeCart(cartKey) để xoá hold keys + giảm reserved, không hoàn stock.

- Expired hold cleanup: Job/interval gọi stockHold.cleanupExpired(): với mỗi holdKey quá hạn, lookup cart_status; CHECKED_OUT → CONSUME; ngược lại → RELEASE.

## 3.3 Hardening đã thêm trong v12

- **Hold-key TTL hardening**: holdKey được set TTL = logicalTTL + grace (mặc định 24h). Mục tiêu: tránh trường hợp holdKey tự expire trước khi cleanup chạy (ví dụ process bị down), làm mất qty và gây drift reserved/stock.
- **Cleanup safe for checked-out carts**: cleanup đọc trạng thái cart từ MySQL theo batch; nếu cart đã CHECKED_OUT nhưng hold chưa consume được, cleanup sẽ consume (không hoàn stock).

# 4. Configuration

## Các env liên quan (apps/api/.env):

| ENV | Default | Notes |
| --- | --- | --- |
| REDIS_URL | redis://127.0.0.1:6379 | Bật redis features (auto-enable session store + stock holds + realtime). |
| REDIS_STOCK_HOLDS_ENABLED | true | Bật cơ chế giữ chỗ tồn kho bằng Redis. |
| REDIS_STOCK_HOLD_TTL_SECONDS | 300 | Logical TTL của hold (thời gian giữ chỗ). |
| REDIS_STOCK_HOLD_CLEANUP_INTERVAL_SECONDS | 15 | Tần suất cleanup expired holds. |
| STOCK_REHYDRATE_ENABLED | false | Job rehydrate stock from MySQL (bật khi cần chống drift do manual restock). |

# 5. Quick Run (local)

## Trong root hadilao-online/:

pnpm -C apps/api install

cp apps/api/.env.example apps/api/.env

pnpm -C apps/api db:reset --yes

pnpm -C apps/api dev

pnpm -C apps/api smoke

# 6. Validation checklist (smoke + manual)

Smoke suite pass: CoreFlow + ReservationFlow (nếu bật).

Test oversell: 2 carts cùng lúc add cùng 1 item với stock thấp → cart thứ 2 phải OUT_OF_STOCK.

Checkout thành công → cart.status = CHECKED_OUT; hold keys bị consume (holds:{cartKey} rỗng).

Simulate consumeCart fail (tắt Redis tạm) → sau khi Redis lên lại, cleanupExpired không hoàn stock nếu cart CHECKED_OUT.

# 7. Files changed (v12)

- apps/api/src/infrastructure/redis/stock/RedisStockHoldService.ts (cleanup safe + hold-key TTL hardening)
- apps/api/CHANGELOG_P1.md (bổ sung mục Inventory atomic holds)

# 8. Next Steps

P1+: bổ sung Postman smoke cho scenario oversell (concurrent) – có thể cần script runner.

P2: tracing OTel đầy đủ + dashboards (Grafana/Tempo) theo SPEC.

P2: socket replay idempotent apply phía client (nếu muốn realtime 'đúng enterprise').