HADILAO ONLINE

PROJECT PROGRESS HANDOVER

Báo cáo tiến độ theo SPEC v4 (dành cho người tiếp quản)

Version: v9   |   Date: 2026-02-08

Tài liệu này chỉ mô tả: HÔM NAY đã làm được gì, chạy được đến đâu, và người sau cần làm gì tiếp.

Thiết kế tổng thể nằm ở: Hadilao_Software_Design_Spec_v4_Enterprise.docx

# 1. Trạng thái hiện tại

Core flow đã có thể chạy end-to-end trên local: Reservation -> Session -> Cart -> Order -> Payment, và đã có realtime nền (event bus + Socket.IO rooms) để FE/Admin nhận sự kiện theo scope.

| Hạng mục | Trạng thái |
| --- | --- |
| DB migrations | Đã có 001-009 (P0 + P1). Migration 009 seed menu_item_stock baseline. |
| Redis | Có nền Redis: event bus (pub/sub) + menu cache (TTL). |
| Realtime (Socket.IO) | Rooms chuẩn hoá + join policy (client order join verify, admin-only rooms). |
| E2E Core Flow | Chạy được luồng API; Postman smoke có sẵn. Socket sanity cần verify thủ công/FE. |

# 2. Cập nhật mới trong gói zip hiện tại (Patch P1.1)

## 2.1 Realtime: SocketGateway rooms + broadcast + join policy

Rooms chuẩn hoá: session:{sessionId}, sessionKey:{sessionKey}, order:{orderId}, branch:{branchId} (admin-only), admin (admin-only).

Broadcast theo scope của DomainEvent: session/sessionKey/order/branch + stream vào room admin.

Client join order:{orderId}: backend verify order thuộc đúng session (sessionKey/sessionId).

Admin join admin/branch/order: dùng adminToken (HMAC) verify bằng ADMIN_TOKEN_SECRET.

## 2.2 Cart variants: align schema uq_cart_item_variant(cart_id,item_id,options_hash)

CartItem hỗ trợ itemOptions (JSON) + optionsHash = sha256(canonical-json(itemOptions)) để represent 'variant có thật'.

Upsert item: gửi itemId + quantity + itemOptions; quantity=0 được hiểu như remove variant đó.

Remove item: hỗ trợ query optionsHash để xoá đúng 1 variant; nếu không truyền optionsHash sẽ xoá toàn bộ variants của item.

Tạo order từ cart: snapshot item_options sang order_items.item_options (không mất cấu hình variant).

## 2.3 Migration 009: seed menu_item_stock baseline

Thêm migration 009_p1_seed_menu_item_stock.sql (idempotent): insert IGNORE menu_item_stock cho matrix branch(active) x menu_items(active).

Quantity mặc định lấy từ menu_items.stock_qty (fallback 0) + last_restock_at set NOW() nếu quantity>0.

## 2.4 DI/Server wiring cho realtime join verify

server.ts inject orderRepo + sessionRepo vào SocketGateway để verify join order room (ORDER_SESSION_MISMATCH protection).

Event bus: nếu có REDIS_URL thì dùng RedisEventBus; nếu không thì fallback InMemoryEventBus.

# 3. Tính năng hiện có (diễn giải theo vai trò)

## 3.1 Khách hàng (GUEST/CLIENT)

Xem menu (categories/items, combo detail, meat profile).

Tạo reservation (đặt bàn).

Sau khi admin confirm + check-in: có sessionKey để mở session và gọi món.

Tạo/đọc cart theo sessionKey; upsert item theo số lượng, hỗ trợ itemOptions/variant.

Tạo order từ cart (orderCode).

Khởi tạo thanh toán VNPay theo orderCode; nhận return/IPN.

Client OTP auth + refresh token rotation (theo spec v4).

Realtime: client có thể join rooms session/sessionKey; join order room với sessionKey để nhận event.

## 3.2 Quản lý / vận hành (ADMIN)

Admin login trả adminToken (HMAC) + middleware requireAdmin bảo vệ admin APIs.

Confirm reservation; check-in để mở table session.

Đổi trạng thái order (làm nền cho bếp/thu ngân).

Admin payment tool: mock apply payment success theo orderCode (idempotent + ghi order_status_history).

Realtime: admin join room admin và/hoặc branch:{branchId} để nhận stream sự kiện hệ thống.

## 3.3 Vai trò mở rộng (theo SPEC v4 – chưa triển khai)

STAFF / KITCHEN / CASHIER / BRANCH_MANAGER: mới ở mức roadmap, chưa có endpoints và UI.

# 4. Trace theo SPEC v4: đã làm được gì

Bảng dưới đây map trực tiếp theo các mục chính trong Hadilao_Software_Design_Spec_v4_Enterprise.docx.

| Mục trong SPEC v4 | Deliverables hiện có | Status | Ghi chú / Artefacts |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Kiến trúc hệ thống (Clean Architecture) | Ports/use-cases/repos/controllers + DI; cấu trúc folder rõ ràng. | DONE | src/domain, src/application, src/interface-adapters, src/infrastructure, src/main/di.ts |
| 3.2 Event-driven + Realtime | EventBus (InMemory/Redis) + SocketGateway rooms + broadcast theo scope. | DONE (baseline) | src/infrastructure/realtime/*, src/main/server.ts, env REALTIME_ENABLED |
| 4. Data Strategy (MySQL + Redis) | MySQL là SoT; Redis dùng cho event bus + menu cache (TTL, versioned keys). | DONE (partial) | CachedMenuCatalogRepository; RedisEventBus. Session store + stock holds chưa triển khai. |
| 5.1 Admin JWT/Token | Admin login trả adminToken HMAC; requireAdmin middleware; join admin rooms. | DONE | /api/v1/admin/login; src/infrastructure/security/token.ts |
| 5.2 Client OTP + Refresh rotation | Endpoints OTP; refresh token repository; dev echo/fixed code hỗ trợ demo. | DONE | /api/v1/auth/*; migration 006_p1_client_refresh_tokens.sql |
| 7.1 Reservation -> Session | Reservation create; admin confirm/check-in; open/close table session; table status sync jobs. | DONE | /api/v1/reservations, /api/v1/sessions; maintenance jobs |
| 7.2 Session -> Cart -> Order | Cart theo sessionKey; cart items hỗ trợ variants (options_hash); create order from cart + publish event. | DONE (functional) | /api/v1/carts, /api/v1/orders/from-cart/:cartKey |
| 7.3 Payment (VNPay) | Create VNPay; return/IPN endpoints; admin mock success; markPaidWithHistory + status history. | DONE (functional) | /api/v1/payments/vnpay/*; /api/v1/admin/payments/mock-success/:orderCode |
| 8. Phase 1 Performance Patch | Đã chuẩn hoá schema/cart variant + seed stock baseline + realtime rooms. Còn thiếu: Redis sess:* + Redis atomic stock holds. | IN PROGRESS | Migrations 007-009 hỗ trợ nền. Next: move table_sessions/stock_holds sang Redis. |
| 8. Phase 2/3 | Queue/Worker + Observability chưa triển khai. | NOT STARTED | Roadmap. |

# 5. Hướng dẫn chạy lại dự án (local Windows)

## 5.1 Prerequisites

Node.js LTS + pnpm workspace.

MySQL 8 local (DB: hadilao_online).

Redis local (khuyến nghị Windows native) nếu muốn bật event bus + menu cache + realtime tốt hơn.

## 5.2 Commands chuẩn

Reset DB sạch nhất:

pnpm db:reset --yes

Apply incremental migrations:

pnpm db:migrate

Run API:

pnpm dev

Run smoke:

pnpm smoke

## 5.3 ENV tối thiểu (khuyến nghị)

REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379 (để bật RedisEventBus + menu cache)

REALTIME_ENABLED=true

SOCKET_PATH=/socket.io (default)

MENU_CACHE_ENABLED=true; MENU_CACHE_TTL_SECONDS=600

ADMIN_TOKEN_SECRET=<bắt buộc để admin login + join admin rooms>

OTP_HASH_SECRET / CLIENT_ACCESS_TOKEN_SECRET / CLIENT_REFRESH_TOKEN_SECRET (khuyến nghị set để đúng spec, dev có default fallback tuỳ repo).

# 6. E2E sanity checklist (Cart -> Order -> Payment -> Realtime)

1) Client tạo reservation: POST /api/v1/reservations

2) Admin confirm + check-in: /api/v1/admin/... (xem Postman collections)

3) Client mở cart theo sessionKey: POST /api/v1/carts/session/:sessionKey

4) Upsert item: PUT /api/v1/carts/:cartKey/items (body: itemId, quantity, itemOptions?)

5) Create order: POST /api/v1/orders/from-cart/:cartKey -> orderCode

6) Payment: POST /api/v1/payments/vnpay/create/:orderCode (hoặc admin mock-success)

7) Socket: connect path SOCKET_PATH, emit join payload để join room session/order/admin

8) Observe events: message 'event' với DomainEvent scope đúng room

## Join payload mẫu (Socket.IO)

Client:
{ "sessionKey": "<sessionKey>", "orderId": "<orderId>" }

Admin:
{ "admin": true, "adminToken": "<token>", "branchId": "<branchId-optional>" }

# 7. Known issues / rủi ro

Postman smoke hiện chủ yếu kiểm API flow; socket join/events cần verify thêm (manual/FE).

Reservation availability phụ thuộc seed bàn/zone: nếu seed bị 'hết bàn', smoke có thể fail; dùng db:reset để sạch.

ADMIN_TOKEN_SECRET thiếu sẽ làm admin login fail (đúng bảo mật).

pnpm-lock.yaml: môi trường trước không generate được; khuyến nghị generate trên máy dev và commit ở workspace root.

# 8. Next steps (ưu tiên cao, đúng roadmap SPEC v4)

Phase 1: Redis session store sess:* TTL (tách state/lock khỏi MySQL table_sessions).

Phase 1: Redis atomic stock holds (Lua/DECR) + wire cart/order lifecycle (hold -> consume/release).

Socket: bổ sung test endpoint realtime/health hoặc smoke sanity để CI kiểm tra.

Phase 2: Queue/Worker (BullMQ) cho retry VNPay/IPN, audit log, notification.

Phase 3: Observability (structured logs, correlationId, OpenTelemetry, metrics, Sentry).

# 9. Artifacts bàn giao

Patch export hiện tại: Hadilao_API_Patch_P1_1_DI_Socket_Mig009.zip (không gồm node_modules).

Postman: postman/Hadilao_Smoke_CoreFlow_v1.postman_collection.json + environment local.

DB: scripts/full_schema.sql, scripts/seed.sql, scripts/migrations/001-009*.sql

Changelog: CHANGELOG_P0.md, CHANGELOG_P1.md, CHANGELOG_P1_1.md, CHANGELOG_MENU_API.md

Spec: Hadilao_Software_Design_Spec_v4_Enterprise.docx